开发时间表

用户 12月19日(一周)

用户管理

公司管理

部门管理

岗位管理 [todo:所有的模块页面授权访问,与公司相关联的地方统一使用外键company\_id,暂时是company\_name,如遇公司修改名称就会出现bug]

登陆 12月20日(两天) [todo:异步发邮件]

我的信息 12月22日(两天)

密码修改

我的通知 [undo:系统发通知]

客户 12月24日(两天)

外部客户

集团公司评级 [undo]

产品 12月28日(三天)

根分类设置

产品分类

产品管理

任务 1月 5 日（一周）

财务 1月13日（一周）

系统 1月25日 (十天)

【todo:关联字段的名称显示】

#此时间为理想计划时间，开发过程中可能会遇到一些问题上的沟通和解决、测试和一些bug上的修复.以至于时间上会有些许延误,望理解